## Slide 1: CMB Prod.
Von Eric, Emily, Eka, Marcel & Jakob

## Slide 2: Inhalt der Presi
Evaluieren Sie ihr Projektergebnis.
Bereiten Sie eine Präsentation vor.
  Was war die Projektidee?
  Welche Anforderungen wurden ins Pflichtenheft geschrieben?
  Wie wurde das Projekt geplant und umgesetzt?
    Jedes Projektmitglied erklärt bitte seinen Beitrag.
    Auf welche unerwarteten Ereignisse musste reagiert werden? Wie sind Sie damit umgegangen?
  Demo des Ergebnisses
  Was haben Sie aus dem Projekt gelernt?
    Was würden Sie beim nächsten Mal genauso/anders machen?
    Welche Tools/Dokumente waren für das Projektmanagement nützlich?
    Würden Sie wieder das gleiche Vorgehensmodell wählen?
Zeitvorgabe für Präsentation: 25min/Projekt

## Slide 3: Übersicht
Projektidee
Pflichtenheft
Projektplanung und Umsetzung
Demo
Was haben wir gelernt?

## Slide 4: Projektidee
Bereitstellung der KI DeepChatGPT als leistungsstarke Lösung
Hosting der KI auf Webservern in einem Active-Active Cluster-Verbund
Verteilung der Anfragen durch einen Load-Balancer für optimale Lastverteilung
Überwachung der Infrastruktur mit Prometheus und Grafana
Datensicherung wichtiger Informationen durch rsync-Backup

## Slide 5: Anforderungen aus dem Pflichtenheft
Webserver mit Docker:
  Ein Webserver ist eingerichtet, auf dem die Webseite in einem Docker-Container stabil läuft
  Die Webseite ist über einen Browser erreichbar
Grundfunktionalität der Webseite:
  Die Webseite muss grundlegende Inhalte anzeigen
  Die Webseite ist responsiv und fehlerfrei aufrufbar
Monitoring mit Prometheus und Grafana:
  Prometheus-Node-Exporter ist auf jeder virtuellen Maschine eingerichtet und funktionsfähig
  Grafana zeigt mindestens eine benutzerdefinierte Metrik aus Prometheus an, z. B. die CPU-Auslastung eines Servers
Backup der Website-Konfiguration:
  Die Website-Konfigurationsdateien sind im Backup enthalten
  Eine Dokumentation beschreibt, wie das Backup eingespielt wird, um das System neu aufzusetzen

## Slide 6: Projektplanung & Umsetzung

## Slide 7: Jakob
Projektmanagement, Infrastruktur, Backup

## Slide 8: Scrum als agiles Vorgehensmodell
Scrum ermöglicht eine iterative und flexible Entwicklung, was besonders für unser Projekt wichtig war
Warum haben wir es gewählt?
Anforderungen haben sich geändern → Scrum erlaubt schnelle Anpassungen
Klare Rollenverteilung (Scrum Master, Product Owner, Entwicklungsteam)
  Scrum-Master: Jakob Vogel
  Product-Owner: Marcel Risch (Vertretung: Eka Yana)
  Entwicklungsteam: Eric Nözel, Emily Lehmann, Eka Yana
Regelmäßige Sprints sorgen für eine gute Fortschrittsüberwachung

## Slide 9: Product Backlog

## Slide 10: Pair Programming zur optimierten Wissensverteilung
Da unser Projekt komplexe technische Aspekte hat, war Pair Programming hilfreich, um Fehler zu vermeiden und Wissen zu teilen
Warum haben wir es gewählt?
Zwei Personen arbeiten gemeinsam → Höhere Qualität der Konfiguration
Neue Teammitglieder lernen schneller durch Zusammenarbeit
Absicherung, falls jemand ausfällt – Wissen ist nicht nur bei einer Person

## Slide 11: Aufteilung des Zeitplans in mehrere Sprints
Unser Projekt hatte einen klar definierten Zeitrahmen (29 UE), daher haben wir die Arbeit in mehrere Sprints aufgeteilt
Warum es hilfreich war?
Jeder Sprint hatte ein klares Ziel → Strukturierte Abarbeitung
Priorisierung der Aufgaben → Mindestanforderungen zuerst
Feedback nach jedem Sprint

## Slide 12: Sprintplanung

## Slide 13: Visualisierung des Zeitplans mithilfe eines Gantt-Diagramms
Ein Gantt-Diagramm stellt den Projektzeitplan grafisch dar, sodass jeder sehen kann, welche Aufgaben wann erledigt werden müssen
Warum haben wir es gewählt?
Klare Übersicht über alle Aufgaben & Abhängigkeiten
Visualisierung der geplanten Sprint-Zeitfenster
Frühzeitige Erkennung von Engpässen und Verzögerungen

## Slide 15: Infrastruktur aufbauen
Load Balancer (cmblb)
  Monitoring
  Backup
  Soll anfragen auf die Webserver verteilen
Webserver (cmbsite1 & cmbsite2)
  Soll Webseiten deployen
Alles im offenen Netz Mikrotik

## Slide 16: Infrastruktur in echt

## Slide 17: Emily
Projektmanagement, Backup

## Slide 18: Backup
rsync installiert
Backupbenutzer einrichten
SSH-Zugriff einrichten
Backup-Skript erstellen
Automatisierung mit Cronjob
Restore-Skript erstellen
Manuelles Testen

## Slide 19: Was hat Emily gelernt?
Probleme liegen oftmals nicht so tief wie man ahnt & lassen sich öfter schneller lösen als man annimmt.
Zuziehen anderer bei Problemen, da die Perspektive anderer hilfreich sein kann.
Auch wenn das Organisatorische manchmal irritierend ist, lohnt es sich immer für ein optimiertes Endergbnis.

## Slide 20: Eka
Website

## Slide 21: Website
Install Node.js and npm (Node Package Manager)
Install angular CLI
Create new Angular Project
Run the Angular Application to test
Prepare OpenAI API calling
Use the API-Key for the chatbot app
Deploy to Raspberry Pi

## Slide 22: Was hat Eka gelernt?
Docker-Images für arm64 und x86 sind unterschiedliche Images.
Projektmanagement ist wichtig.
Bessere Recherchefähigkeiten sind von Vorteil.

## Slide 23: Marcel
Load Balancer, Cluster, Monitoring

## Slide 24: SSH-Regeln
/etc/ssh/sshd_config
  CMB und BackUpUser zugelassen
    andere User sind blockiert
    Root ist blockiert
    Passwort-Abfrage ist deaktiviert
    SSK-Keys sind erlaubt
    etc/bash.bashrc angepasst
     Quality of Life Changes

## Slide 25: SSH KEYS
Puttygen.exe
/home/cmb/.ssh/.authorized_keys
  Ordner + File erstellt
  File enthält Public-Keys
  Putty als Terminal
   Anmeldung als Vorlage gespeichert
   keine manuelle Eingaben:
  Host-IP
  User
  Private Key

## Slide 26: Docker/Docker Swarm - Cluster
Docker und Docker Swarm installiert
  öffentliches Repo
cmlb als Swarm-Manager definieren
cmbsite1 und cmsite2 als Worker-Node hinzugefügt
Docker Stack erstellt
Registry über Port 5000 bereitgestellt
Skript erstellt für semi-automatisches Bereitstellen des Stacks
Loadbalancer durch Docker Swarm
  Round-Robin Prinzip

## Slide 27: Monitoring
Prometheus Federation Service bereitgestellt
  YAML File definiert
  Docker Compose File erstellt
Node Exporter Deployment als Stack definiert
  YAML File als Stack definiert
    jeder Node hat einen Exporter
    Skript erstellt für semi-automatisches Bereitstellen des Stacks
Grafana-Dashboards erstellt

## Slide 28: Eric
Monitoring

## Slide 29: Sammeln der Daten
Prometheus ist zum Sammeln der Daten für das Monitoring unerlässlich
Warum haben wir es gewählt?
Prometheus ist kostenlos und und einfach zu implementieren
Es gibt viel Dokumentation mit der man arbeiten kann
Anfänglich gab es Probleme beim deployen der container
  Gelöst mit Hilfe eines Kollegen

## Slide 30: Grafische Darstellung der Überwachung
Grafana ist eine Platform die Daten grafisch aus Quellen wie Prometheus darstellt
Warum haben wir es gewählt?
Grafana arbeitet hervorragend mit Prometheus zusammen
Es bietet gute tools zur erstellen der Grafiken und Panels

## Slide 31: Demo
Website zeigen
Monitoring zeigen
Backup zeigen

## Slide 32: Was ist uns nicht so gut gelungen
Es wurde sich manchmal zu sehr auf Details fokussiert
  Mehr auf Priorisierung achten
Fehlen und Krankheit von Leuten erschwerte die Umsetzung
Technische Probleme mit Software-Inkompatibilitäten
  Vorher besser Recherchieren
Zeitmanagement nicht immer optimal
Dokumentation teilweise erst am Ende geschrieben
  Damit immer am Ball bleibe

## Slide 33: Was ist uns gut gelungen
Umsetzung ist gut gelungen
  Wenige Fehler
  Problemlösungen schnell gefunden
Kommunikation im Team
Einhaltung der Mindestanforderungen
Gute Zusammenarbeit mit Pair Programming
Gantt-Diagramm als hilfreiches Planungstool
Flexibilität durch Scrum

## Slide 34: Welche Tools/Dokumente waren besonders nützlich
Excel
  Zur Erstellung des Gantt-Diagramms
Pflichtenheft für Mindestanforderungen
Product Backlog welches immer wieder aktualisiert wurde und wo Aufgaben abgehakt wurden
Sprint Backlog wo die einzelnen Aufgaben verteilt wurden

## Slide 35: Bewertung des Vorgehensmodell
Pair-Programming einsatz
  Leute waren nicht da oder sogar krank
Scrum wurde gut eingesetzt
  Überschaubares Team mit kurzen Kommunikationswegen
  Aufgaben waren klar eingeteilt

## Slide 36: Ausgang des Projekts
 Das Projekt war erfolgreich